國立新竹女子高級中學校園空間規劃小組會議紀錄
壹、開會時間：103年1月14日（星期二）中午12時
貳、開會地點：行政大樓二樓會議室
叁、出席人員：如簽到表
肆、召集人：呂校長淑美(公假) 羅登旭主任代理 記錄：汪姵榛
伍、主席致詞：略
陸、承辦單位報告：
    1.本校公共藝術執行小組已決議設置『飛越世界之窗』作品。
    2.沂風教學大樓與綜合教學大樓間的空地已編列9萬多元預算，將盡快進行整地與草皮種植作業。
    3.圖書館旁空地採用何種材質美化地面？相關資料詳如附件，如採用金橝木(估價約300萬)、南方松(估價約137萬)、高壓混凝土磚(估價約60萬)，請各位委員表決之。
    4.中庭配置介紹：(詳如附件)
柒、決議或裁示事項：
   一、空地整平材質表決結果：【金檀木】………票數0票
        【南方松】………票數0票
        【高壓混凝土磚】…票數9票
  二、中庭配置圖表決：曾昭銘老師繪製之設計圖(如附件)獲得12票，其餘圖示0票。
捌、臨時動議：
    彭湘蘭主任：班聯會學生提出拆除升旗台的鐵皮雨遮【本案排入下次議程討論】。
玖、主席結論：感謝大家熱烈參與討論。
拾、散會：下午1時