國立新竹女子高級中學校園空間規劃小組會議紀錄
壹、開會時間：103年11月21日（星期五）中午12時
貳、開會地點：行政大樓二樓會議室
叁、出席人員：如簽到表
肆、召集人：呂校長淑美 記錄：汪姵榛
伍、主席致詞：略
陸、中庭規畫設計得標廠商(世馨園藝)簡報：略
柒、提案討論事項：
  一、陳雪如組長：靠近沂風教學大樓的排水溝不通無法排水，需重新施作。
  二、彭湘蘭主任：1.建議飛越世界之窗前方不要有椅子，以免影響逃生疏散。
        2.所有區域都要施作為無障礙空間，讓身障人士均可方便進出。
  三、何秋英老師：1.建議飛越世界之窗前方空地不要再設階梯，維持平地俾利學生活動使用，也可以種植一棵大樹用以遮蔭。
        2.建議在中庭周邊種植幾棵大樹，要能夠遮蔭才能真正讓師生進入這塊區塊使用。
        3.中心圓形地坪有設置排水設備嗎？【建築師回應：可在地面下埋設排水管】
        4.飛越世界之窗前方空地是哪一種地磚？【建築師回應：高壓混凝土磚，價格較低、且防滑效果佳】
  四、曾昭銘老師：飛越世界之窗前方空地如要綠化，可以部份區塊種植草皮，或兩側周邊種植灌木。中庭路徑連結方式沒有問題，但不要太靠近椰子樹，避免被落葉砸種。
  五、莊金德主任：1.建議植栽可以多使用校花-杜鵑花。
        2.建議飛越世界之窗前方可以種植耐曬的大樹，以利遮蔭。
  六、卓敬棠老師：1.靠近沂風教學大樓的兩排椰子樹中間可以改做與教學大樓平行方向的長廊。
        2.目前圖面來看，數個圓形地坪的位置不對稱也不夠歪斜，實際位置應該可以稍作調整；地坪高度也可以設計稍微起伏，可能可以充當座椅功能。
        3.是否可以請建築師提供植栽位置、大小的模擬圖。今天討論後修正好的圖面建議再讓所有委員確認一次。
  七、陳翠黛老師：涼亭的屋頂設計為何？會搭配沂風教學大樓的風格嗎？
  八、朱麗鳳老師：中庭有埋設自動灑水系統嗎？【建築師回應：礙於經費有限，目前尚無此規劃】

  九、朱建築師回應：1.中庭建議維持平坦、不要讓地坪起伏，避免師生發生危險。
        2.會盡快提供植栽配置圖。建議如果要種植大棵樹木，位置要挑選兩側周邊，避免破壞陽光草坪效果。
  十、羅登旭主任：為方便建築師修改圖面，先進行以下確認：
        1.飛越世界之窗前方空地直接以緩斜坡方式施作。圖書館旁水溝架高並施作花台，另一側設置欄杆。
        2.中庭：兩側風雨走廊路徑直接連結到中心圓形地坪。
        3.沂風教學大樓旁的2座涼亭改為橫向走廊。

捌、臨時動議：無。
玖、主席結論：感謝大家熱烈參與討論，並請規劃廠商依各項建議再行設計。
拾、散會：下午1時10分