國立新竹女子高級中學校園空間規劃小組會議紀錄
壹、開會時間：103年11月24日（星期一）中午12時
貳、開會地點：行政大樓二樓會議室
叁、出席人員：如簽到表
肆、召集人：呂校長淑美 記錄：汪姵榛
伍、主席致詞：略
陸、中庭規畫設計得標廠商(世馨園藝)針對前次會議修正後之簡報：略
柒、提案討論事項：
  一、班聯會副主席：請問飛越世界之窗前方空地是什麼材質？會不會容易濕滑？那裡是許多同學到操場的必經之地，而且大部分同學都會用跑的，所以建議採用止滑效果好的地磚。
  二、陳翠黛老師：1.中心三個圓圈是否有高低落差？還是全部平面？
2.中間白色舞台區的地坪是否可以拼貼出竹女校徽？不曉得其他委員是否覺得妥當？
3.建議沂風教學大樓旁的涼亭取消後，可以挪一些經費購置木頭桌椅，擺放在中庭的周邊，供師生使用。
  三、莊金德主任：1.請問校友捐贈的樹木會種植在哪個地點？【建築師回應：飛越世界之窗背面的綠化牆面旁邊】
2.中間白色圓型舞台如有高度，同學會不會在表演時從舞台後面掉落？
3.進入中庭各節點建議可以設置不同的花色，視覺上會較為繽紛、豐富。
  四、楊德全主教：飛越世界之窗前方空地如果使用水泥壓花材質，容易造成打滑現象、而且容易龜裂，建議改用其他材質較為理想。【建築師回應：可以改採高壓混凝土磚】
  五、何秋英老師：1.飛越世界之窗前方空地很曬，建議採用的地磚要有透水性、才不容易龜裂。
2.如果礙於經費有限，建議這次計畫就不要施作沂風教學大樓旁的涼亭，把經費集中到中庭設施，一次做好。另外，在中庭周邊設置一些可以讓師生休憩、談天的設施。
3.中心舞台區要考量夜間燈光照明的問題。
  六、彭滋萍主任：請問每個節點進入中庭都是無障礙的嗎？【建築師回應：每個節點連結到中庭都是平的，沒有高度落差，身障人士均可順利進出】
  七、卓敬棠老師：1.全區整地、鋪草毯，有包含沂風教學大樓旁的兩排椰子樹的區域嗎？【建築師回應：有，那個區域也會整地、鋪草毯】
2.中間白色舞台區和飛越世界之窗的舞台大小好像差不多，所以會建議白色舞台區不要設有高度落差，因為舞台設置和周邊區塊一樣高度的話，可以讓同學自由發揮，而不用受到舞台大小的拘束，表演場地可以無限擴充。
3.每個進入中庭的節點的材質也要注意防滑。【建築師回應：會和飛越世界之窗前方空地一樣，採用高壓混凝土磚】
  八、徐以誠主任：沂風教學大樓旁的涼亭應連結至教學區讓學生方便進出，如果真的經費不足，就先不要做涼亭的部份，把經費挪到照明設備及灑水設備。
捌、決議：
一、請依照建議修正，並注意防滑、美觀、安全及排水等。
二、倘經費不足，則涼亭暫不設計施作。
玖、臨時動議：無。
拾、主席結論：感謝大家熱烈參與討論，請設計廠商儘速設計。
拾壹、散會：下午1時